AGROSMART

Manual da equipe

Como construir o sistema em 5 semanas

Documento interno — não faz parte da entrega acadêmica

Ana Victória · Beatriz · Bruno · Gabriel · Lamys

Setembro de 2026

# 1. O que vamos entregar

No dia 26 de outubro precisamos ter uma coisa só funcionando, e ela cabe em cinco minutos de demonstração:

Abrimos o aplicativo, contratamos uma apólice para um talhão. Rodamos o simulador no modo "estiagem severa". Depois de trinta dias simulados sem chuva, o contrato inteligente dispara sozinho e o dinheiro aparece na carteira do produtor. Copiamos o código da transação, colamos no explorador da rede e mostramos para a banca que aquilo aconteceu de verdade, sem ninguém apertar botão nenhum.

Tudo o que está neste manual existe para chegar nesse roteiro. Se alguma tarefa não contribui para ele, ela é opcional.

## O que é simulado e o que é real

Ninguém vai instalar sensor em fazenda nem pilotar drone. Veja o que é o quê:

| Peça | Como funciona no nosso projeto |
| --- | --- |
| Sensores de chuva | Um programa em Python que publica leituras. Alimentamos com dados históricos reais do INMET. |
| Imagens de drone | Banco de imagens público de lavouras, baixado da internet. |
| Blockchain | Rede de teste (Sepolia). O dinheiro é de mentira e o gas é gratuito por faucet. |
| Contrato inteligente | Real, escrito em Solidity por nós, rodando de verdade na rede de teste. |
| Oráculo | Real, escrito por nós. Versão simplificada: um único endereço autorizado. |
| Aplicativo | Real, em React, rodando no navegador. |

Ou seja: a parte que é o objeto do TCC — contrato, oráculo, travessia de dados — é toda real. O que simulamos é só a origem dos dados.

# 2. Como as peças se encaixam

Este é o desenho do sistema. Vale olhar com calma, porque tudo no manual se refere a ele.

A leitura é de cima para baixo:

- As telas (React) falam com o back-end.

- O back-end guarda dados no banco, recebe leituras do simulador e chama o módulo de visão.

- O back-end entrega os dois índices — clima e dano — para o serviço de oráculo.

- O oráculo assina e publica esses índices na blockchain. Essa é a linha tracejada laranja, a fronteira.

- Dentro da blockchain, o contrato confere se quem publicou tinha autorização, avalia a condição e, se bater, paga.

A linha tracejada laranja é o coração do TCC. Tudo acima dela é programação normal. Tudo abaixo é código que, uma vez publicado, ninguém consegue mudar — nem nós.

# 3. Quem faz o quê

Somos cinco. Cada pessoa tem um território próprio, para ninguém ficar esperando pelo outro. As entregas de cada um estão no capítulo 6.

| Papel | Responsável | Tecnologias | Entregas principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratos | [definir] | Solidity, Hardhat | ApolicePolicy.sol, OracleRegistry.sol, testes automatizados, relatório de gas |
| Oráculo | [definir] | Node.js, ethers.js | Serviço que assina e publica na rede; vinculação da carteira do produtor |
| Dados | [definir] | Python, MQTT, Node.js | Simulador de sensores, serviço de ingestão, consolidação do índice climático |
| Interfaces | [definir] | React, ethers.js | Login, cadastro de talhão, cotação, contratação, painel da seguradora |
| Visão computacional | [definir] | Python, PyTorch, FastAPI | Modelo que estima o índice de dano, API de inferência, métricas do modelo |

Escolham os papéis na primeira reunião e escrevam os nomes aqui. Quem estiver mais inseguro deve ficar com Dados ou Interfaces, que são as trilhas com menos conceito novo — e peça ajuda cedo, não na véspera.

Além do território próprio, todo mundo tem duas obrigações comuns: aparecer na reunião semanal e abrir pull request do que fez, para outra pessoa revisar.

# 4. Preparar o ambiente

Faça isto na primeira semana, antes de qualquer código. Se travar em algum passo, avise o grupo no mesmo dia.

## 4.1 Instalar as ferramentas

Todo mundo precisa de: Git, Node.js versão 20 ou superior, Python 3.11 ou superior, e uma conta no GitHub. Quem for mexer com contratos precisa também da extensão MetaMask no navegador.

# conferir se já está instalado git --version node --version # precisa ser 20 ou maior python3 --version # precisa ser 3.11 ou maior

## 4.2 Clonar o repositório

git clone https://github.com/<organizacao>/agrosmart.git cd agrosmart

A estrutura de pastas combinada é esta:

agrosmart/ ├── contratos/ # Solidity + Hardhat ├── oraculo/ # Node.js: assina e publica na rede ├── backend/ # Node.js: API, ingestão, banco ├── simulador/ # Python: sensores por MQTT ├── visao/ # Python: modelo e API de inferência ├── app/ # React: produtor e seguradora └── docs/ # documentação e relatórios

## 4.3 Criar a carteira de teste

- Instale a extensão MetaMask no navegador.

- Crie uma carteira nova — não use nenhuma que você já tenha com dinheiro real.

- Troque a rede para Sepolia.

- Pegue gas gratuito em um faucet de Sepolia. Cada pessoa pega o seu.

Nunca, em hipótese alguma, coloque a frase de recuperação ou a chave privada dentro do código ou do GitHub. Elas ficam só no arquivo .env de cada um, e o .env está no .gitignore.

## 4.4 Subir o ambiente dos contratos

cd contratos npm install npx hardhat compile npx hardhat test # roda os testes npx hardhat node # sobe uma blockchain local para testar

## 4.5 Subir o back-end e o simulador

cd backend && npm install && npm run dev cd ../simulador python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate pip install -r requirements.txt python simulador.py --cenario estiagem_severa

# 5. Entendendo o contrato inteligente

Esta é a peça que mais assusta quem nunca viu, mas ela é pequena. O contrato da apólice tem basicamente quatro coisas: os termos guardados, quem pode publicar dado, a conta do gatilho e o pagamento.

Este é o esqueleto, só para vocês entenderem a forma. O código de verdade vem na Sprint 1.

// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^0.8.20; contract ApolicePolicy { address public seguradora; // quem emitiu address public produtor; // quem recebe address public oraculo; // único autorizado a publicar uint256 public limiarDiasSemChuva; // condição contratada uint256 public valorIndenizacao; bool public jaPagou; mapping(uint256 => bool) public periodoPublicado; event DadosPublicados(uint256 periodo, uint256 indice); event PagamentoExecutado(address produtor, uint256 valor); modifier somenteOraculo() { require(msg.sender == oraculo, "origem nao autorizada"); _; } function publicarIndice(uint256 periodo, uint256 diasSemChuva) external somenteOraculo { require(!periodoPublicado[periodo], "periodo ja publicado"); periodoPublicado[periodo] = true; emit DadosPublicados(periodo, diasSemChuva); if (diasSemChuva >= limiarDiasSemChuva && !jaPagou) { jaPagou = true; // estado ANTES de pagar (bool ok, ) = produtor.call{value: valorIndenizacao}(""); require(ok, "falha na transferencia"); emit PagamentoExecutado(produtor, valorIndenizacao); } } }

Três detalhes desse código valem ouro na apresentação:

- O modifier somenteOraculo é o controle de acesso. Sem ele, qualquer pessoa publicaria dados falsos e receberia o dinheiro.

- A linha jaPagou = true vem antes da transferência. Isso é a proteção contra reentrância: se invertermos a ordem, um contrato malicioso consegue sacar várias vezes.

- Os eventos são o que o back-end escuta para saber que algo aconteceu e atualizar a tela do produtor.

# 6. O que fazer, semana a semana

São três sprints até 26 de outubro. Cada sprint termina com uma demonstração do que funciona — não com um relatório do que foi tentado.

## Sprint 1 — de 21/09 a 02/10

Meta: o contrato existe, roda na máquina de todo mundo e passa nos testes.

| Papel | O que precisa estar pronto em 02/10 |
| --- | --- |
| Contratos | ApolicePolicy.sol e OracleRegistry.sol compilando; testes cobrindo publicação válida, endereço não autorizado e período duplicado; relatório de gas gerado. |
| Oráculo | Ambiente configurado, carteira de teste com gas, script que consegue chamar uma função do contrato local. |
| Dados | Simulador publicando leituras por MQTT com os três cenários (estiagem severa, moderada e safra normal). |
| Interfaces | Tela de login funcionando com os três perfis; estrutura do projeto React criada. |
| Visão computacional | Conjunto de imagens escolhido e baixado; ambiente Python montado; primeiro treino rodando, mesmo com resultado ruim. |

Marco da Sprint 1: rodar npx hardhat test e ver todos os testes passando, com o teste de "endereço não autorizado" falhando de propósito quando deve falhar.

## Sprint 2 — de 05/10 a 16/10

Meta: a travessia funciona. O dado sai do simulador, passa pelo oráculo e chega no contrato.

| Papel | O que precisa estar pronto em 16/10 |
| --- | --- |
| Contratos | Pagamento atômico e protegido contra reentrância; teste com contrato malicioso comprovando a proteção. |
| Oráculo | Serviço assinando e publicando os índices na Sepolia; gravando hash da transação e gas consumido. |
| Dados | Serviço de ingestão validando leituras, descartando valores absurdos e consolidando o índice do período. |
| Interfaces | Vinculação da carteira por assinatura de mensagem funcionando no navegador. |
| Visão computacional | Modelo treinado com métrica medida (acurácia ou IoU); API de inferência respondendo. |

Marco da Sprint 2: rodar o simulador em estiagem severa e ver o pagamento acontecer sozinho na Sepolia. Se isso funcionar em 16/10, o TCC está salvo.

## Sprint 3 — de 19/10 a 26/10

Meta: embrulhar tudo em uma interface apresentável e medir os resultados.

| Papel | O que precisa estar pronto em 26/10 |
| --- | --- |
| Contratos | Números finais de gas por função, organizados em tabela para o artigo. |
| Oráculo | Medição de latência entre publicar e confirmar; execução dos quatro cenários. |
| Dados | Cenários experimentais rodados e resultados exportados. |
| Interfaces | Cadastro de talhão no mapa, cotação e contratação pelo aplicativo. |
| Visão computacional | Índice de dano integrado ao fluxo, com versão do modelo registrada. |

Marco da Sprint 3: a demonstração de cinco minutos do capítulo 1, ensaiada pelo menos duas vezes antes do dia.

# 7. Como medir os resultados

O TCC não é só um programa que funciona; é uma pesquisa. Precisamos de números. São quatro medidas, coletadas na Sprint 3:

| Medida | Como coletar | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| Gas por função | Relatório automático do Hardhat (hardhat-gas-reporter) | Mostra que a travessia custa mais que a lógica de negócio |
| Latência | Tempo entre enviar a transação e ela ser confirmada | Compara rede local com rede pública |
| Desempenho do modelo | Acurácia e IoU no conjunto de teste | Mostra se o índice de dano é confiável |
| Comportamento sob falha | Derrubar o oráculo por um período e religar | Prova que nenhum dado se perde |

Existe um resultado que esperamos encontrar, e vale conferir: em trabalhos parecidos, as funções que atravessam a fronteira consomem cerca de dez vezes mais gas do que as funções internas do contrato. Se os nossos números confirmarem isso, temos um achado de engenharia para defender.

# 8. Regras de trabalho

- Ninguém commita direto na branch principal. Sempre branch própria e pull request.

- Todo pull request precisa da revisão de pelo menos uma outra pessoa antes de entrar.

- Uma tarefa só está pronta quando: o código está na branch principal, tem teste, e outra pessoa conseguiu rodar na máquina dela.

- Reunião semanal de trinta minutos: o que fiz, o que vou fazer, o que está me travando.

- Travou por mais de um dia? Avise no grupo. Ficar travado em silêncio é o que mais atrasa projeto.

- Chave privada e senha nunca entram no repositório. Só no arquivo .env local.

# 9. Glossário para quem está perdido

| Termo | O que significa, sem enrolação |
| --- | --- |
| Blockchain | Um banco de dados copiado em milhares de computadores. Depois que algo entra, ninguém consegue apagar. |
| Contrato inteligente | Um programa que mora dentro da blockchain. Executa sozinho e nem quem escreveu consegue alterar depois. |
| Solidity | A linguagem de programação em que se escreve contrato inteligente. Parece JavaScript. |
| Hardhat | A ferramenta que compila, testa e publica os contratos. É o nosso ambiente de trabalho. |
| Gas | O preço de executar uma instrução na blockchain. Cada operação custa; por isso o código precisa ser enxuto. |
| Rede de teste (Sepolia) | Uma blockchain igual à de verdade, mas com dinheiro de brinquedo. É onde vamos trabalhar. |
| Carteira | O programa que guarda sua chave e assina transações. Usaremos a MetaMask. |
| Chave privada | A senha que controla a carteira. Quem tem ela tem o dinheiro. Nunca compartilhe. |
| Oráculo | O programa que leva dados de fora para dentro da blockchain. Existe porque o contrato não consegue acessar a internet sozinho. |
| Hash | Um resumo de tamanho fixo de um arquivo. Serve para provar que o arquivo não foi alterado. |
| Reentrância | Um ataque em que o contrato é chamado de novo no meio de um pagamento e paga duas vezes. Evita-se atualizando o estado antes de transferir. |
| Seguro paramétrico | Seguro que paga quando um número medido cruza um limite, sem precisar de perito ir ao local. |
| Índice de dano | Um número de 0 a 100 que diz quanto da lavoura foi afetada, calculado pelo modelo a partir das fotos. |

Se um termo não está aqui e você não entendeu, pergunte no grupo. A chance de outra pessoa estar com a mesma dúvida é alta.